软件工程实训报告

探险游戏（Zuul Adventure）小组协同开发项目

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目基于经典的文本冒险游戏 World of Zuul 进行扩展开发，将传统的命令行交互升级为现代化的图形化界面游戏。项目以 Java Swing 为主要技术框架，结合 MySQL 数据库和 Maven 构建工具，实现了一个具有完整交互界面和丰富功能逻辑的 2D 探险游戏。

1.2 项目目标

- 巩固强化软件编程规范

- 提高面向对象软件建模与抽象能力

- 培养小组协同开发能力

- 掌握基于 Maven 的软件项目管理机制

- 掌握基于 GitHub 的小组协同开发工具和平台

- 了解 DevOps 软件开发流程

1.3 项目成果

项目成功实现了以下核心功能：

- 图形化游戏界面（Java Swing）

- MySQL 用户注册/登录/排行榜系统

- 本地存档/读档机制

- 8 房间无尽循环模式

- 战斗系统（武器/盔甲/敌人AI）

- 背包负重管理系统

- GitHub Actions 自动化 CI/CD 流水线

二、需求分析与功能设计

2.1 功能需求列表

| 编号 | 功能模块 | 需求描述 | 优先级 |

| F01 | 图形化界面 | 基于 Java Swing 构建主游戏窗口，包含画布、侧边栏和底部提示栏 | 高 |

| F02 | 用户系统 | MySQL 存储账号，支持注册、登录、记住密码、游客模式 | 高 |

| F03 | 存档系统 | 本地文件保存/加载游戏进度（房间、背包、血量、轮数等） | 高 |

| F04 | 无尽模式 | 8 个主题房间循环，每轮递增难度（速度、尖刺、补给） | 高 |

| F05 | 战斗系统 | 武器击杀敌人、盔甲抵挡攻击、敌人掉落战利品 | 高 |

| F06 | 背包负重 | 物品有重量，负重影响速度，可丢弃物品 | 中 |

| F07 | 道具系统 | 生命药水、加速药水、幽灵药水、眩晕药水、魔法饼干、钥匙 | 中 |

| F08 | 敌人 AI | 红色追击者自动追踪玩家，可被眩晕 | 中 |

| F09 | 键盘操作 | WASD移动、空格拾取、I背包、P暂停、ESC保存退出 | 高 |

| F10 | CI/CD | GitHub Actions 自动代码格式检查 + Maven 打包 | 低 |

2.2 用例图

+--------------------------------------------------+

|                    探险游戏                         |

|                                                    |

|  +--------------------------------------------+   |

|  |          玩家 (Player)                      |   |

|  |                                            |   |

|  |  - 注册/登录账号                           |   |

|  |  - 移动角色 (WASD)                        |   |

|  |  - 拾取物品 (空格)                        |   |

|  |  - 打开背包 (I)                           |   |

|  |  - 查看房间 (L)                           |   |

|  |  - 返回上一步 (B)                         |   |

|  |  - 暂停/继续 (P)                          |   |

|  |  - 保存退出 (ESC)                         |   |

|  |  - 重新开始 (R)                           |   |

|  +--------------------------------------------+   |

|                                                    |

|  +--------------------------------------------+   |

|  |          系统 (System)                      |   |

|  |                                            |   |

|  |  - 生成房间与障碍物                       |   |

|  |  - 控制敌人 AI 追踪                       |   |

|  |  - 管理物品分布                           |   |

|  |  - 处理战斗逻辑                           |   |

|  |  - 管理存档读写                           |   |

|  |  - 更新排行榜数据                         |   |

|  +--------------------------------------------+   |

+--------------------------------------------------+

```

2.3（核心类设计）

+------------------+       +------------------+       +------------------+

|    GameFrame     |       |    GamePanel     |       |    Player        |

+------------------+       +------------------+       +------------------+

| - loginDialog    |------>| - player         |------>| - inventory      |

| - gamePanel      |       | - enemies        |       | - maxWeight      |

+------------------+       | - items          |       | - currentWeight  |

| + main()         |       | - rooms          |       +------------------+

| + GameFrame()    |       | - round          |       | + takeItem()     |

+------------------+       | - levelCompleted |       | + dropItem()     |

+------------------+       | + forceAddItem() |

| + actionPerformed|       +------------------+

| + keyPressed()   |

+------------------+

|

+------------------------+------------------------+

|                        |                        |

+------------------+    +------------------+    +------------------+

|    CombatManager |    |  PauseController |    |  GameSaveManager |

+------------------+    +------------------+    +------------------+

| - gamePanel      |    | - paused         |    | - SAVE_DIR       |

+------------------+    +------------------+    +------------------+

| + handleCollision|    | + togglePause()  |    | + saveGame()     |

| + findWeapon()   |    | + handlePausedKey|    | + loadGame()     |

| + findArmor()    |    +------------------+    | + hasSave()      |

+------------------+                             | + deleteSave()   |

+------------------+

```

2.4 数据库设计

- username：主键，唯一标识用户

- password：MD5 加密存储，保障安全性

- highest_score：历史最高分

- total_games：游戏总场次

- total_score：所有游戏得分总和（用于计算平均分）

三、系统设计

3.1 技术架构

```

+----------------------------------------------------------+

|                    表现层 (Presentation)                    |

|                    Java Swing + Graphics2D                  |

+----------------------------------------------------------+

|                    业务逻辑层 (Business)                     |

|  +----------+ +----------+ +----------+ +----------+      |

|  |  玩家系统 | |  战斗系统 | |  物品系统 | |  房间系统 |      |

|  +----------+ +----------+ +----------+ +----------+      |

|  +----------+ +----------+ +----------+                   |

|  |  敌人 AI  | |  存档管理 | |  暂停控制 |                   |

|  +----------+ +----------+ +----------+                   |

+----------------------------------------------------------+

|                    数据层 (Data)                            |

|        MySQL 数据库 + 本地文件序列化                        |

+----------------------------------------------------------+

```

3.2 技术选型

| 层级 | 技术选型 | 理由 |

|------|----------|------|

| UI 框架 | Java Swing | 轻量级、跨平台、与项目语言一致 |

| 2D 渲染 | Graphics2D | Swing 原生支持，性能满足需求 |

| 数据库 | MySQL 8.0 | 成熟稳定、支持 JDBC、易于部署 |

| 存档 | Java 序列化 | 简单高效、无需第三方库 |

| 构建 | Apache Maven | 标准化构建、依赖管理、插件生态 |

| 版本控制 | Git + GitHub | 团队协作、PR 流程、CI/CD 集成 |

| CI/CD | GitHub Actions | 与 GitHub 无缝集成、免费 |

3.3 核心算法说明

3.3.1 敌人追踪算法

敌人每帧计算与玩家的方向向量，按固定速度移动：

```

dx = playerX - enemyX

dy = playerY - enemyY

distance = sqrt(dx² + dy²)

if distance > 0:

moveX = (dx / distance)  speed

moveY = (dy / distance)  speed

enemyX += moveX

enemyY += moveY

```

3.3.2 无尽模式难度递增

每轮（Round）递增以下参数：

| 参数 | 基础值 | 每轮增量 | 上限 |

|------|--------|----------|------|

| 敌人速度 | 2.5 | +0.3 | 5.0 |

| 尖刺比例 | 20% | +2% | 50% |

| 物品数量 | 14 | -1 | 5 |

3.3.3 障碍物均匀分布算法

采用网格 + 随机偏移方式，确保障碍物在房间内均匀分布且不重叠：

```

gridCols = ceil(sqrt(count  1.5))

gridRows = ceil(count / gridCols)

cellWidth = roomWidth / gridCols

cellHeight = roomHeight / gridRows

for each cell:

x = cellX + random(0, cellWidth - obstacleWidth)

y = cellY + random(0, cellHeight - obstacleHeight)

检查与门区域和已有障碍物的距离

如果满足条件，放置障碍物

```

3.4 时序图（玩家拾取物品）

```

Player    GamePanel    Item    PlayerInventory

|           |          |           |

|--按空格-->|          |           |

|           |--检查附近物品-------->|

|           |<--返回nearbyItem-----|

|           |          |           |

|           |--调用pickupNearbyItem()--->|

|           |          |           |

|           |--检查物品类型-------->|

|           |          |           |

|           |--player.takeItem(item)--->|

|           |          |           |--检查负重-->

|           |          |           |--加入背包-->

|           |          |           |--更新当前负重-->

|           |<--返回成功/失败------|

|           |          |           |

|           |--items.remove(item)---|

|           |          |           |

|           |--显示拾取消息-------->|

|<--更新UI--|          |           |

|           |          |           |

```

3.5 时序图（战斗流程）

```

Player    GamePanel    CombatManager    Enemy    Weapon/Armor

|           |             |            |           |

|--移动---->|             |            |           |

|           |--检测碰撞-->|            |           |

|           |             |--查找武器------------->|

|           |             |<--返回Weapon----------|

|           |             |            |           |

|           |             |--player.dropItem(weapon)->|

|           |             |            |           |

|           |             |--enemies.remove(enemy)-->|

|           |             |            |           |

|           |             |--生成掉落物品-->|           |

|           |             |            |           |

|           |             |--显示击杀消息--------->|

|           |             |            |           |

|           |--更新敌人列表-------->|           |

|<--更新UI--|             |            |           |

```

四、实现与开发过程

4.1 开发环境

| 工具 | 版本/说明 |

| JDK | Oracle OpenJDK 17 |

| IDE | IntelliJ IDEA 2024.1 |

| MySQL | 8.0.33 |

| Maven | 3.9.6（内置） |

| Git | 2.45.0 |

| 操作系统 | Windows 11 |

4.2 关键代码实现

4.2.1 用户管理器（UserManager.java）

```java

public class UserManager {

private static final String DB_URL =

"jdbc:mysql://localhost:3306/zuul_game?useSSL=false&serverTimezone=UTC";

private static final String DB_USER = "root";

private static final String DB_PASS = "你的密码";

public String register(String username, String password) {

// 检查用户名是否存在

String checkSql = "SELECT username FROM users WHERE username = ?";

try (Connection conn = DriverManager.getConnection(...);

PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(checkSql)) {

ps.setString(1, username);

ResultSet rs = ps.executeQuery();

if (rs.next()) return "用户名已存在";

}

// 插入新用户（密码 MD5 加密）

String insertSql = "INSERT INTO users (username, password) VALUES (?, ?)";

try (Connection conn = DriverManager.getConnection(...);

PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(insertSql)) {

ps.setString(1, username);

ps.setString(2, encryptPassword(password));

ps.executeUpdate();

return null;

}

}

}

```

4.2.2 存档管理器（GameSaveManager.java）

```java

public class GameSaveManager {

private static final String SAVE_DIR =

System.getProperty("user.home") + File.separator + ".zuul_game";

public static void saveGame(String username, GameSaveData data) {

File saveFile = new File(SAVE_DIR, "save_" + username + ".dat");

try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(

new FileOutputStream(saveFile))) {

oos.writeObject(data);

}

}

public static GameSaveData loadGame(String username) {

File saveFile = new File(SAVE_DIR, "save_" + username + ".dat");

if (!saveFile.exists()) return null;

try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(

new FileInputStream(saveFile))) {

return (GameSaveData) ois.readObject();

}

}

}

```

4.2.3 战斗管理器（CombatManager.java）

```java

public boolean handleCollision(Enemy enemy) {

Weapon weapon = findWeaponInInventory(player.getInventory());

if (weapon != null) {

player.dropItem(weapon);

gamePanel.getEnemies().remove(enemy);

// 击杀掉落

Item drop = generateRandomDrop(enemy.getX(), enemy.getY());

gamePanel.addItemToCurrentRoom(drop);

return true;

}

Armor armor = findArmorInInventory(player.getInventory());

if (armor != null) {

player.dropItem(armor);

gamePanel.applyTemporarySpeedBoost(120, 3);

gamePanel.repelPlayerAndEnemy(enemy);

return false;

}

gamePanel.gameOverByEnemy();

return false;

}

```

4.2.4 无尽模式切换（GamePanel.java）

```java

private void switchToNextRoom(int direction) {

if (levelCompleted) return;

saveCurrentRoomState();

if (currentRoomIndex + 1 >= rooms.size()) {

// 回到第一个房间，轮数+1

currentRoomIndex = 0;

round++;

showMessage("🔥 进入第 " + (round + 1) + " 轮！难度提升！", 60);

roomStateMap.clear();

loadCurrentRoom();

spawnEnemyForCurrentRoom();

setPlayerToCenter();

return;

}

currentRoomIndex++;

loadCurrentRoom();

spawnEnemyForCurrentRoom();

showMessage("进入 " + rooms.get(currentRoomIndex).getName() + "！", 60);

}

```

4.3 开发阶段划分

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 产出 |

| 第1阶段 | Day 1-2 | 需求分析、系统设计、类图设计 | 需求文档、类图 |

| 第2阶段 | Day 3-5 | 基础框架开发（GamePanel、GameFrame、Player） | 可运行游戏窗口 |

| 第3阶段 | Day 6-7 | 物品系统、背包系统、房间系统 | 物品拾取与背包 |

| 第4阶段 | Day 8-9 | 战斗系统、敌人 AI、道具系统 | 完整战斗循环 |

| 第5阶段 | Day 10-11 | 用户系统（MySQL）、存档系统 | 登录与存档 |

| 第6阶段 | Day 12-13 | 无尽模式、UI 优化、Bug 修复 | 完整游戏体验 |

| 第7阶段 | Day 14 | CI/CD 配置、打包、文档编写 | 可执行 JAR + README |

五、小组协作与分工

5.1 小组成员

| 角色 | 姓名| 主要职责 |

| 组长 |蔡佳瑞 | 项目架构设计、核心逻辑开发、MySQL 集成、存档系统，无尽模式|

| 组员 | 邹宇超| 图形界面优化、道具系统、UI 设计 |

| 组员 |黄锐| 战斗系统、敌人 AI、测试、Bug 修复 |

5.2 分支策略

```

master (稳定版)

↑

dev (开发主分支)

↑

feature/save-system  ← 本项目分支

↑

feature/ (其他特性分支)

```

5.4 提交记录统计

- 总提交次数：25+

- 涉及文件：18 个 Java 类

- 代码行数：~2500 行（含注释）

- PR 数量：1 个主要 PR（29）

- 合并状态：已合并到 `dev` 分支

六、测试与质量保障

6.1 测试策略

| 测试类型 | 范围 | 工具 | 说明 |

| 单元测试 | 核心逻辑类 | JUnit（计划） | 未完全覆盖，计划后续补充 |

| 集成测试 | 数据库连接、存档读写 | 手动测试 | 已验证 MySQL 连接和存档功能 |

| UI 测试 | 界面交互 | 手动测试 | 验证所有按键功能 |

| CI 测试 | 代码格式 | GitHub Actions | 自动执行 `fmt:check` |

6.2 代码规范检查

使用 Google Java Format 进行代码格式检查：

```bash

检查格式

mvn fmt:check

自动格式化

mvn fmt:format

```

检查结果：

- 首次检查：29 个文件不合规

- 执行 `fmt:format` 后：全部修复 ✅

- CI 流水线：通过 ✅

6.3 自动化构建

GitHub Actions 工作流配置：

checkstyle.yml（代码格式检查）：

```yaml

name: Code Style Check

on:

push:

branches: [ dev, master ]

pull_request:

branches: [ dev ]

jobs:

checkstyle:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Set up JDK 17

uses: actions/setup-java@v4

with: { java-version: '17', distribution: 'temurin' }

- name: Check code style

run: mvn fmt:check

```

build.yml（自动打包）：

```yaml

name: Build and Package

on:

push:

branches: [ dev, master ]

pull_request:

branches: [ dev ]

jobs:

build:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Set up JDK 17

uses: actions/setup-java@v4

with: { java-version: '17', distribution: 'temurin' }

- name: Build with Maven

run: mvn clean package

- name: Upload JAR

uses: actions/upload-artifact@v4

with: { name: zuul-game, path: target/.jar }

```

6.4 典型 Bug 与修复

| Bug 描述 | 原因 | 修复方案 |

| 加载存档时空指针异常 | `player` 对象未创建 | 在 `loadGameState` 中添加空判断 |

| 盔甲消耗后速度不恢复 | `applyTemporarySpeedBoost` 覆盖 `originalSpeed` | 修复逻辑，不修改 `originalSpeed` |

| 怪物击杀后同时显示通关 | `gameOverByEnemy` 和 `levelCompleted` 同时为 true | 优先判断 `gameOverByEnemy` |

| Code Style Check 失败 | 29 个文件格式不合规 | 执行 `fmt:format` 自动修复 |

| ESC 退出时游戏未暂停 | 未调用暂停逻辑 | 先暂停再弹窗 |

七、CI/CD 与 DevOps 实践

7.1 持续集成流程

```

代码提交 (git push)

↓

触发 GitHub Actions

↓

┌──────────────────────┐

│ Code Style Check     │ ← mvn fmt:check

│ (Google Java Format) │

└──────────────────────┘

↓ (通过)

┌──────────────────────┐

│ Build and Package    │ ← mvn clean package

│ (Maven 编译打包)      │

└──────────────────────┘

↓ (通过)

┌──────────────────────┐

│ 生成 zuul-game.jar   │ ← 上传为 Artifact

└──────────────────────┘

```

7.2 持续部署

- 打包生成的 JAR 文件可作为 Artifact 在 GitHub Actions 页面下载

- 可直接分发给用户运行：`java -jar zuul-game.jar`

7.3 DevOps 实践总结

| 实践 | 实施情况 |

|------|----------|

| 版本控制 | ✅ Git + GitHub，分支策略清晰 |

| 代码审查 | ✅ PR 流程，至少 1 人批准 |

| 自动化检查 | ✅ GitHub Actions + `fmt-maven-plugin` |

| 自动化打包 | ✅ `maven-assembly-plugin` |

| 问题追踪 | ✅ GitHub Issues |

| 文档维护 | ✅ README.md 完整更新 |

八、项目总结与展望

8.1 项目成果

✅ 功能完整性：实现了任务要求的所有核心功能，包括图形化界面、用户系统、存档系统、战斗系统、无尽模式等。

✅ 代码质量：采用 Google Java Style，通过自动化格式检查，代码风格统一。

✅ 团队协作：使用 GitHub 进行版本控制和 PR 流程，分工明确，协作顺畅。

✅ 自动化流水线：配置了完整的 CI/CD 流程，代码提交后自动检查和打包。

✅ 可交付成果：生成了可直接运行的 JAR 文件，附带完整的项目文档。

8.2 遇到的挑战与解决方案

| 挑战 | 解决方案 |

| 图形界面布局与遮挡问题 | 采用 `BorderLayout` 分区，将 UI 与游戏画布隔离 |

| 存档序列化中 `Item` 类跨包问题 | 明确指定 `graphics.Item`，避免包冲突 |

| 敌人 AI 速度与轮数关联 | 在 `spawnEnemyForCurrentRoom` 中动态计算速度 |

| GitHub Actions 格式检查失败 | 本地执行 `fmt:format`，提交后重新触发 CI |

| 数据库连接配置复杂 | 提供配置文件说明，使用环境变量 |

8.3 可改进方向

1. 单元测试：增加 JUnit 测试覆盖，完善质量保障

2. 更多房间：扩展房间池至 16 个，增加主题多样性

3. 多人模式：基于 Socket 实现局域网联机

4. 音效系统：添加背景音乐和音效反馈

5. 移动端适配：打包为 Android 应用

6. 存档云同步：将存档上传至云端，实现多设备同步

8.4 实训收获

通过本次实训，我们：

- 深入掌握了 Java Swing 图形界面开发

- 学会了 MySQL 数据库与 Java 程序的集成

- 熟练使用 Maven 进行项目构建和依赖管理

- 实践了基于 GitHub 的团队协作开发流程

- 配置了 GitHub Actions 自动化 CI/CD 流水线

- 理解了 Google Java Format 等代码规范工具的重要性

- 体验了从需求分析到最终交付的完整软件开发流程

九、AI 使用说明

本项目开发过程中，使用了以下 AI 工具辅助开发：

| AI 工具 | 使用场景 | 辅助内容 |

| deepseek | 代码编写、Bug 修复、功能设计 | 提供代码片段建议、调试帮助、架构设计建议 |

| 具体使用方式 | 对话式交互 | 通过自然语言提问，获取技术方案和代码示例 |

AI 辅助的具体贡献：

1. 提供 `CombatManager` 战斗逻辑的初始设计

2. 帮助调试 `applyTemporarySpeedBoost` 速度恢复 Bug

3. 协助编写 `GameSaveManager` 序列化逻辑

4. 提供 GitHub Actions YAML 配置模板

5. 辅助生成 README.md 项目文档

十、附录

附录 ：项目结构

```

kai-fa-freak-syndicate/

├── .github/

│   └── workflows/

│       ├── checkstyle.yml

│       └── build.yml

├── src/main/java/cn/edu/whut/sept/zuul/

│   ├── graphics/

│   │   ├── GamePanel.java

│   │   ├── GameFrame.java

│   │   ├── Player.java

│   │   ├── Enemy.java

│   │   ├── Item.java

│   │   ├── Weapon.java

│   │   ├── Armor.java

│   │   ├── Room.java

│   │   ├── Door.java

│   │   ├── CombatManager.java

│   │   └── PauseController.java

│   ├── UserManager.java

│   ├── User.java

│   ├── LoginDialog.java

│   ├── GameSaveManager.java

│   ├── GameSaveData.java

│   └── ScoreBoardDialog.java

├── pom.xml

├── README.md

└── REPORT.pdf

```

附录 C：运行说明

1. 数据库准备：创建 `zuul_game` 数据库和 `users` 表

2. 修改配置：`UserManager.java` 中的数据库密码

3. 打包运行：`mvn clean package && java -jar target/zuul-game.jar`

4. 注册登录：首次使用需注册账号

报告完成日期：2026年6月19日